SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ:

{companyName}

IČO: {companyRegNumber}

Sídlo: {companyStreet} {companyCity} {companyZipCode}

Za ktorú koná: {businessCaseTitul_pred_0cfa0} {businessCaseMeno_03a27} {businessCasePriezvisko_8375b}

(ďalej len „splnomocniteľ“)

týmto v plnom rozsahu splnomocňuje

Splnomocnenca:

Energovision s.r.o.

IČO: 53 036 280

Sídlo: Lamačská cesta 1738/111, 841 03 Bratislava

Za ktorú koná: Lukáš Bago

Zástupca vo veciach zmluvných a technických: Mgr. Dominika Lengová

(ďalej len „splnomocnenec“)

na to, aby ho splnomocnenec zastupoval vo všetkých právnych úkonoch súvisiacich s inštaláciou a pripojením lokálneho zdroja do siete, konkrétne pri nasledovných úkonoch:

- komunikácia a podpis zmluvy s distribučnou spoločnosťou,

- komunikácia s energetickou spoločnosťou,

- komunikácia so stavebným úradom,

- komunikácia s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

V rozsahu tohto plnomocenstva je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným orgánom verejnej správy a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať pre splnomocniteľa práva.

Toto plnomocenstvo je udelené na dobu 24 mesiacov.

Splnomocnenec  je oprávnený dať sa v prípade potreby zastupovať treťou osobou, ktorá namiesto neho bude v rozsahu tohto plnomocenstva konať v mene splnomocniteľa.

| V Bratislave, dňa {createdAtDate} | Splnomocniteľ | Splnomocnenec |
| --- | --- | --- |
|  | ........................................... {companyName} | ........................................... Energovision s.r.o. |
|  | Konajúci: {businessCaseTitul_pred_0cfa0} {businessCaseMeno_03a27} {businessCasePriezvisko_8375b} | Konajúci: Lukáš Bago |

Splnomocnenec toto plnomocenstvo v plnom rozsahu prijíma.

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník                  v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela:

Fotovoltické zariadenie

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Energovision s.r.o.

IČO: 53 036 280

Sídlo: Lamačská cesta 1738/111, 841 03 Bratislava

Za ktorú koná: Lukáš Bago

Telefón: +421 918 187 762

E-mail: lukas.bago@energovision.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) a

Objednávateľ:

{companyName}

IČO: {companyRegNumber}

DIČ: {companyTaxNumber}

Sídlo: {companyStreet} {companyCity} {companyZipCode}

Za ktorú koná: {businessCaseTitul_pred_0cfa0} {businessCaseMeno_03a27} {businessCasePriezvisko_8375b}

Telefón: {businessCaseTelefonne__fa5fd}

E-mail: {businessCaseEmail_2c918}

(ďalej ako „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

# ČLÁNOK

Predmet zmluvy

## Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela spočívajúceho v dodávke a inštalácii fotovoltického zariadenia s výkonom {Vykon_AC_c49e0} kW AC a {Vykon_DC_1f5f9} kWp DC, ktoré bude umiestnené na objekte spoločnosti {companyName}. Realizácia diela bude prebiehať v rozsahu špecifikovanom v cenovej ponuke Zhotoviteľa č. {code} zo dňa {validFrom}, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

## Dielom sa rozumie kompletná dodávka, montáž, nastavenie, testovanie a uvedenie zariadenia do prevádzky, vrátane všetkých dokumentov a potvrdení potrebných na jeho legálnu a bezpečnú prevádzku.

# ČLÁNOK

Čas plnenia

## Lehota odovzdania a prevzatia diela je nasledovná. Do 4 mesiacov od uhradenia faktúry č. 1 – fyzická inštalácia fotovoltického zariadenia. Spustenie diela do prevádzky závisí aj od distribučnej spoločnosti, ktorá si vyhradzuje termín pripojenia fotovoltického zariadenia do distribučnej siete. Naše následné ukončenie diela a odovzdanie papierovej dokumentácie prebehne do 30 dní od doručenia kladného stanoviska distribučnej spoločnosti k pripojeniu FV systému.

## Termín zhotovenia diela podľa ods. 2.1 tohto článku 2 Zmluvy sa predlžuje:

## na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán,

## z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín zhotovenia diela predlžuje o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách - termín na zhotovenia diela sa z dôvodu podľa tejto odrážky môže predĺžiť celkovo maximálne o 1 mesiac,

## o čas, po ktorý Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi súčinnosť pri zhotovení diela.

# ČLÁNOK

Cena diela a platobné podmienky

## Cena za predmet dodávky je stanovená dohodou {totalAmount}- Eur bez DPH.

## Cena podľa predchádzajúceho odseku sa dojednáva ako cena maximálna na zhotovenie diela.

## Postupnosť fakturácie a úhrad:

## Prvá časť ceny diela:

## 60 % z celkovej ceny diela po nadobudnutí zmluvy o pripojení z lokálnou distribučnou spoločnosťou

## Druhá časť ceny diela:

## 30 % z celkovej ceny diela po inštalácii systému

## Tretia časť ceny diela:

## 10 % z celkovej ceny diela po úspešnej funkčnej skúške a protokolárnom odovzdaní diela bez vád

## Lehota splatnosti faktúr je 7 dní.

## V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením finančného plnenia 
Zhotoviteľovi, podľa tejto zmluvy, má Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie diela do zaplatenia daného finančného plnenia.

## V prípade predčasného ukončenia plnenia Zhotoviteľa (t. j. len čiastočného vykonania diela), podľa tejto zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úhradu časti odmeny za vykonanú časť diela.

## Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaistiť  Zhotoviteľovi  a/alebo  jemu  určeným osobám všetky podmienky nutné pre riadne vykonanie diela, najmä sa Objednávateľ zaväzuje zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.

## Zaplatením ceny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Zhotoviteľa.

# ČLÁNOK

Ceny prác naviac a nevykonaných prác

## Práce nad rámec zmluvy a projektu sa začnú vykonávať výlučne so súhlasom Objednávateľa. Budú fakturované samostatne podľa montážneho denníka odsúhlaseného obidvomi Zmluvnými stranami.

## Rozpis nevykonaných prác alebo prác naviac s cenovými reláciami jednotlivých prác a materiálov bude predkladaný vopred k odsúhlaseniu Objednávateľovi a bude slúžiť ako podklad k fakturácii rozdielov.

# ČLÁNOK

Odovzdanie a prevzatie diela

## Zhotoviteľ   vyzve    Objednávateľa k prevzatiu dokončeného diela a odovzdá dielo „Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ podpísaným Zmluvnými stranami najneskôr v lehote podľa bodu 2.1. tejto zmluvy.

## Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi  okrem dokončeného a prevádzkyschopného diela aj písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela ako doklady, záručné listy 
a platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii.

## O prevzatí diela Objednávateľom spíšu Zmluvné strany „Zápis o odovzdaní 
a prevzatí“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu, s určením   záväzku   a termínu   ich   odstránenia   Zhotoviteľom.   Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto vád podlieha sankciám podľa čl. 7. Návrh „Zápisu o odovzdaní a prevzatí“ pripraví Zhotoviteľ.

## Ak  pri preberacom konaní  Objednávateľ zistí, že dielo nespĺňa technické parametre dojednané v tejto zmluve alebo vykazuje vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení vád a nedorobkov, ktoré bránili úspešnému prevzatiu diela, oznámi Zhotoviteľ túto skutočnosť Objednávateľovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podľa bodu 5.1. tejto zmluvy.

## Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených cenovou ponukou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi 
a normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti cenovej ponuke.

## V prípade vzniku vyššej moci, ktorá by bránila Zhotoviteľovi vo výkone prác v zmysle dohodnutých termínov, sa tento časový posun nebude považovať za nedodržanie termínu. O tejto skutočnosti sa spíše záznam v stavebnom denníku 
a dohodne sa náhradný záväzný termín.

## Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumejú prekážky, ktoré objektívne znemožňujú riadne vykonávanie dohodnutých prác v zmysle dodržania technologického postupu, ako sú napríklad extrémne poveternostné podmienky (sneh, mráz, silný dážď, víchrica, a pod.), nadmerné teploty (mimoriadne vysoké alebo nízke), prírodné katastrofy (záplavy, zemetrasenia), vojnový stav, ozbrojený konflikt, občianske nepokoje, teroristické útoky, výnimočný stav, pandémia, štrajky, výpadky v dodávkach energií alebo iné mimoriadne udalosti nezávislé od vôle Zmluvných strán, ktoré bránia riadnemu plneniu zmluvy.

## Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude mať náležitosti stanovené technickými normami, ktoré sa na jeho zhotovenie vzťahujú.

## Záruka na dielo je v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou  prílohou č. 1 tejto zmluvy a je nasledovná:

## 2 roky na funkčnosť diela

## 5 rokov na fotovoltický menič (možné predĺženie záruky za doplatok)

## 15 rokov materiálová záruka na panely

## 25 rokov na lineárny pokles výkonu panelov

## Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy dôjde k poškodeniu namontovaného materiálu v dôsledku násilného zásahu, nedodržaním prevádzkových parametrov a inými vplyvmi zavinenými treťou osobou, prípadne živelnými pohromami.

# ČLÁNOK

Zodpovednosť za škodu

## Zhotoviteľ plne zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zhotoviteľom Objednávateľovi, akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo porušením povinností podľa všeobecne záväzných predpisov.

## Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom odovzdania diela bez vád a nedorobkov.

## Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám prevádzkou diela po jeho protokolárnom odovzdaní, vrátane škôd na majetku, výpadkov dodávky elektrickej energie, prerušenia výroby, ušlého zisku alebo iných nepriamych či následných škôd. V prípade vzniku takýchto škôd si ich Objednávateľ nebude žiadnym spôsobom u Zhotoviteľa uplatňovať.

## Zhotoviteľ sa zbavuje zodpovednosti za škody vzniknuté na diele alebo na veci, na ktorej je dielo nainštalované, ak Objednávateľ alebo tretia osoba zasiahla do diela v rozpore s pokynmi Zhotoviteľa, v rozpore s návodom na používanie jednotlivých komponentov, alebo došlo k nesprávnej obsluhe diela. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za škody spôsobené zásahom vyššej moci podľa bodu 5.7 tejto zmluvy.

## Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym návrhom prevádzkového režimu zo strany Objednávateľa, neodbornými zásahmi tretích osôb, ako ani za škody vzniknuté v dôsledku nesplnenia povinnosti Objednávateľa zabezpečiť pravidelný servis a údržbu diela podľa pokynov Zhotoviteľa a výrobcov komponentov.

# ČLÁNOK

Zmluvné pokuty

## Pre prípadné nedodržania termínu inštalácie v zmysle bodu 2.1 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa si dohodli Zmluvné strany zmluvnú pokutu, ktorá môže byť uplatnená vo výške 0,05 % formou odpočítania z celej ceny diela za každý deň omeškania, avšak maximálne do výšky 10 % z ceny diela.

## Pre prípad nedodržania termínu úhrady fakturácie za dielo zo strany Objednávateľa si dohodli Zmluvné strany zmluvnú pokutu, ktorá môže byť uplatnená vo výške 0,05 % z ceny danej fakturácie za každý deň omeškania, avšak maximálne do výšky 10 % z ceny diela.

## Na nesprístupnené miesta sa nebude vzťahovať termín ukončenia prác ani zmluvné pokuty. Uvedená skutočnosť bude oznámená Objednávateľovi.

# ČLÁNOK

Odstúpenie od zmluvy

## Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že:

## Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním diela podľa bodu 2.1. tejto zmluvy dlhšie než 30 dní.

## Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie, a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa, a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným.

## Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 180 dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak.

## Iba v prípade, ak zanikne zmluva z dôvodu odstúpenia od zmluvy na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ má nárok na doteraz skutočne vykonané práce na zhotovení diela. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie nadobúda účinnosť už dňom platnosti tejto zmluvy.

## Zhotoviteľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že:

## Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením ceny alebo jej časti dlhšie než 30 dní.

## Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie, a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa, a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným.

## Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 30 dní 
a Zmluvné strany sa nedohodnú inak.

## Ktorákoľvek  Zmluvná  strana  má  právo  odstúpiť  od  tejto  zmluvy  aj  
z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.

## Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

## V prípade odstúpenia sú Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

# ČLÁNOK

Iné dojednania

## Táto zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

## Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode písomnou formou vo forme očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť súčasť tejto zmluvy.

## Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po úplnom zaplatení ceny diela, vrátane príslušenstva, podľa tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Zhotoviteľ.

## Zhotoviteľ sa prevzatím staveniska stáva výlučne zodpovedným za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj za dodržanie požiarnej ochrany na pracovisku, zaväzuje sa dodržiavať čistotu, avšak neručí za demontovaný zhodnotiteľný odpad, ktorý bude vynášaný na Objednávateľom určené úložisko. Zhodnotiteľný odpad zostáva majetkom Objednávateľa.

## Demontovaný a odpadový materiál bude vyvážaný na náklady Zhotoviteľa.

## Objednávateľ zaistí sprístupnenie plôch a priestorov, ktoré budú dotknuté výstavbou.

## Vykonané práce bude preberať Objednávateľ alebo ním poverený zástupca.

## Zhotoviteľ  je  oprávnený  postúpiť  práva  a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

## Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpísaní každá Zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

| V Bratislave, dňa {createdAtDate} |  | Objednávateľ |  | Zhotoviteľ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ........................................... {companyName} |  | ........................................... Energovision s.r.o. |  |
|  | Konajúci: {businessCaseTitul_pred_0cfa0} {businessCaseMeno_03a27} {businessCasePriezvisko_8375b} |  | Konajúci: Lukáš Bago |  |

| Dotazník – pripojenie lokálneho zdroja (FVE) |  |
| --- | --- |
| Prosíme Vás o dôkladné a presné vyplnenie dodatočných informácií, ktoré sú potrebné na podanie žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja. |  |
| Obchodné meno | {companyName} |
| IČO | {companyRegNumber} |
| DIČ | {companyTaxNumber} |
| Právna forma |  |
| Registrácia |  |
| Osoba konajúca za spoločnosť |  |
| Meno, priezvisko, titul | {businessCaseTitul_pred_0cfa0} {businessCaseMeno_03a27} {businessCasePriezvisko_8375b} |
| Emailový kontakt | {businessCaseEmail_2c918} |
| Tel. kontakt | {businessCaseTelefonne__fa5fd} |
| Funkcia v spoločnosti |  |
| Sídlo spoločnosti |  |
| Ulica, číslo | {companyStreet} |
| Mesto | {companyCity} |
| PSČ | {companyZipCode} |
| Korešpondenčná adresa |  |
| Ulica, číslo | {companyStreet} |
| Mesto | {companyCity} |
| PSČ | {companyZipCode} |
| Adresa odberného miesta, na ktorom bude pripojený lokálny zdroj (FVE) |  |
| EIC odberného miesta (údaj je možné zistiť napr. zo Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia do DS) | {businessCaseEIC_0664b} |
| Číslo obchodného partnera (údaj je možné zistiť napr. zo Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia do DS) | {businessCaseCislo_obch_d6db3} |
| Hodnota hlavného ističa pred elektromerom-meraním | {businessCaseHodnota_hl_a04dc} |
| Meranie (jednotarifné/dvojtarifné) |  |
| Napäťová úroveň (VN/NN) |  |
| Názov prevádzky |  |
| Ulica, číslo |  |
| Mesto |  |
| PSČ |  |
| Katastrálne územie |  |
| Parcelné čísla pozemkov, na ktorých bude umiestená FVE |  |
| Bankové spojenie |  |
| IBAN |  |
| Banka |  |
| Predajca energií |  |